Hjertesonearbeid Norheim,

Karmøy kommune

Eksempel på vellykket medvirkningsprosjekt for å skape Hjertesone, ikke bare rundt skolen, men rundt barn og unges nærmiljø skole/ungdomsklubb/idrettsbane.

- Mottok tilskudd fra FTU til hjertesone.

- Kommunen engasjerte Cowi til å lage planer for hjertesone, dropp og mobilitet.

- Møte med rektor og elevråd.

- Elever illustrerte barnetråkk med farlige punkter på kart. Markerte manglende lys, høye hekker, osv

- Kommunen gjennomgikk kartene og hadde en runde i området der en banket på dører og anmodet om å klippe hekken. Vi bestilte gatelys der det lot seg gjøre på en enkel måte.

- Kommunen hadde møter med kulturhuslederen og lederen av idrettslaget. Vi konfererte eiendomsavdelingen og VAR avdelingen.

- Cowi ferdigstilte planen.

- Coronamidler + kommunale midler sikret gjennomføring av deler av planen.

- Prioritering av hva som skulle gjennomføres / opparbeides skapte engasjement. De lokale brukerne var enige, mens kommunen ønsket noe annet. Vår erfaring med evnen til å ta vare på / involvere seg, følge opp hensikten med hjertesonen, der en har eierskap til noe, er bra. Kommunen valgte derfor å stole på brukerne selv. De tok valget på hva vi skulle bruke 2 mill kr på.

- De hadde rett.  Parkeringen lengst vekke fra skolen ble et løft for hele området. Folk bruker den selv om den ligger ytterst i området. Her er det godt med lys, oversiktlig, lett å finne fram. Brukerne er fornøyd, føles trygt.

- Når anlegget var ferdig stod elever og instruerte foreldre/bilister. Ønsket velkommen til sitt anlegg!

Parkeringen lengst vest er ferdigstilt med droppsone. Gang- og sykkelveg og fortau er belyst og lagt i ytterkant av parkeringen. Bygget i tilknytning til parkeringen er kulturhuset, deretter idrettshall og skolen med Bibliotek lengst øst.